芷江县农业局2016年乡村清洁工程建设专项资金

绩效自评报告

为提高专项资金的使用效益，加强财政资金的规范化管理，根据县财政局《关于开展2016年度财政资金绩效评价工作的通知》（芷财绩〔2017〕1号）文件精神的总体部署，我站开展了2016年度乡村清洁工程专项资金绩效评价工作，自评得分97分。现将相关情况报告如下：

一、专项概况

为改善农民的生产、生活条件，防控农业面源污染，保护农村生态环境，推进美丽乡村建设，按照省农委的安排和部署，我站在芷江镇学坪村开展了乡村清洁工程示范村建设项目。根据《湖南省财政厅关于提前下达2016年乡村清洁工程专项资金（第一批）的通知》（湘财农指[2015]306号）文件精神，省财政厅下达专项资金20万元。我们根据《2016年农业面源污染防治工程建设规范》，结合该村实际，精心制定方案，在学坪村的付家浪组重点建设了18户核心示范户，建设指标现已全面完成，示范效果较好。

二、专项资金预期目标完成程度

预期总目标，以自然村为单位，建设核心示范户15户以上，示范区农户生活污水处理率达到80%以上，生活垃圾处理率达到80%以上，清洁生产技术推广入户率达到90%以上，成立物业管理站，制定农村清洁工程相关规章制度。

三、项目完成情况

突出建设了清洁生产环境、清洁生活庭院和清洁管理机制三个方面的内容，清洁生产技术入户率达到100%，生活污水处理率达到83%，生活垃圾处理率达85%以上，建立了农村清洁工程长效管理机制。

1、清洁生产环境：推广测土配方施肥技术面积1000亩（水稻600亩、桃400亩）；农作物病虫害专业化防治面积1000亩，在农田和无公害水果基地安装频振式杀虫灯8盏，辐射面积达400亩；推广农作物秸秆资源化利用技术500亩；修建农业投入品废弃物收集池3个，修建农田有机废弃物发酵池1个。

2、清洁生活庭院：修建生活污水净化处理设施13套，净化处理了15户农户的生活污水；整修入户路和户间路230平方米，房前屋后禾坪硬化1240平方米；连接农户生活污水收集管网520米，排水沟硬化120米；修建公共垃圾收集池2座，配备户用垃圾收集桶50个；改厨、改厕、改院、改水、改栏18户，修建花台7个。

3、清洁管理机制：建设以村为单位的物业管理站1个，聘请了1名保洁员，配备垃圾清运车1辆，分类清运和处理农村生产和生活垃圾；开展农业清洁生产技术和农村清洁生活理念提升培训2期，培训人员132人次；县人民政府印发了《芷江侗族自治县农村清洁生产管理办法》，出台了《芷江侗族自治县城乡环境综合治理条例》，村里制定了《农业面源污染防治村规民约》、《农业面源污染防治管理办法》、《农业面源污染防治管理制定》和《星级户评比细则及奖励制定》等有关各项规章制度，从制度上逐步规范农民日常生产生活习惯，强化村民农村清洁生产意识，引导农民建设美好生态家园的行为准则。

四、项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析共投入建设资金25万元，其中省财政投入专项补助资金20万元，村民自筹（包括投工投劳）5万元。

2、项目资金实际使用情况分析

省财政专项资金20万元主要投入以下三个方面：一是清洁生产环境建设0.72万元。二是清洁生活庭院建设18.08万元。三是清洁管理机制建设1.2万元。

3、项目资金管理情况分析

按照乡村清洁工程示范村建设要求，对技术含量较高的项目，由专业施工队伍承担，以项目资金投入为主，如生活污水净化处理池、废弃物发酵处理池、农业投入品废弃物收集池、排污管道建设等。对于农户自身建设项目，在完成必建项目的前提下，以农户投资（包括投工、投劳）为主，根据设计规划，通过农户要求，采取以建筑材料、技术工人上门施工等形式进行适当补助。加强项目资金的管理，按照《湖南省乡村清洁工程建设补助资金与项目管理规定》的要求执行，设专账，专款专用。工程竣工后，经县财政投资评审中心验收、审核，凭票报账。

五、项目组织实施情况

1、项目组织情况分析

成立了以局长为组长，分管副局长为副组长，农环站、植保站、土肥站、芷江镇农技站等单位负责人为成员的乡村清洁工程示范村建设领导小组，切实加强了整个项目的组织领导和协调工作。根据有关要求，我们对乡村清洁工程项目建设中有关土建工程实行了招标，对项目承包单位进行了考察，选择有经验、工程质量好的施工单位，提交到局务会上讨论，由局领导集体研究决定。项目建设完成后，由省、市组织验收。

2、项目管理情况分析

县农业局把乡村清洁工程纳入了全年工作目标管理的一个重要考核内容，由“一把手”负总责，县农环站负责具体组织实施。为确保建设项目保质保量按时完成，建立了项目工程招标制、工程管理制、验收评审制等制度。所有的工程重点均由技术人员统一规划，由专业施工队伍按要求施工。同时，县农业局还专门派出一名局领导和两名业务骨干长期驻村，会同村、组干部和村民理事会成员及农户对施工材料、工程质量和进度进行全程监督，确保了工程保质保量如期完成。

六、项目绩效情况

本项目属于社会公益类项目，通过农村清洁工程的实施，产生了较好的经济效益、社会效益和生态效益，主要体现在以下几个方面。

1、促进了农业增产增效，提高了农产品质量安全水平。

使“三废”（人畜粪便、秸秆、生活垃圾）变成了“三料”（燃料、肥料、饲料），减少了农业面源污染，促进了学坪村无公害农产品的生产。

2、实现了农民节支增收、节能减排进村入户。

通过推广测土配方施肥、病虫害生态控制等技术，农业投入品的减量化施用，示范村肥料成本每亩降低6.1元，每亩水稻增产25.3公斤，按2.7元/公斤计算，折产值68.3元，示范村（按600亩水稻计算）共节本增值4.09万元，全村农药利用率平均提高5%，90％以上农产品达到无公害农产品标准。

3、生活环境得到净化，生活质量得到提高。

通过“五改”（改厕、改水、改厨、改栏、改院）的工程建设，示范户生活垃圾、生活污水、人畜粪便和农作物秸秆基本上做到无害化处理和资源化利用，乱丢乱堆和随意排放的现象得到消除，昔日臭气薰天、蚊蝇滋生的场面不复存在了，防止了传染性疾病的流行和蔓延，消除了因环境污染而带来的邻里紧张关系。基本实现了庭院美化、厨房亮化、圈厕净化、道路硬化的社会主义新农村新气象，村容村貌焕然一新。

4、促进了党群、干群关系的和谐发展。

农村清洁工程项目建设是社会主义新农村的重要载体，是为民办实事、密切党群关系的具体行动，是一项惠民工程、民心工程。农民由此得到了看得见、摸得着的实惠，提高了党和政府在群众心中的地位，树立了农业部门干实事的形象。

5、农民生态文明意识得到了明显增强。

过去过量施用农药、化肥、露天焚烧秸秆、乱扔农业投入品包装袋瓶的现象基本上得到了扼制；人畜粪便露天堆放、随意丢弃垃圾、泼倒污水的不良习惯也明显改变，农民的环保意识得到的明显提高。

七、主要工作措施

1、提高认识，加强组织领导。

乡村清洁工程是治理农村脏、乱、差和农村生活环境污染的基础工程，是控制农业面源污染和减少资源浪费的重点工程，是民心工程。因此，得到了局领导的高度重视，成立了乡村清洁工程示范村建设领导小组，切实加强了整个项目的组织领导和协调工作。在项目实施过程中，市农委、县农业局领导、专家多次深入项目村检查指导工作，帮助解决实际困难。

2、广泛宣传发动，营造乡村清洁工程示范村建设的浓厚氛围。

县、乡、村多次召开专题会议，制定了较具体的实施方案，并通过宣传栏、标语、发放宣传资料等形式，广泛深入地宣传乡村清洁工程建设的目的意义、内容和成效，引导群众自觉参与项目建设的热情。同时通过典型示范户的带动，以成效来说话，极大地调动了村民参与的积极性。

3、加强技术培训和指导。

为了保证工程顺利完成，县农业局专门抽调2名业务骨干成立了乡村清洁工程技术指导小组，举办培训班2期，培训人员132人次，发放技术手册150余份，使广大村民掌握项目的技术要点和建设重点。在项目实施过程中，由县农环站2名技术人员长期蹲村蹲点，解决在工程实施过程中遇到的技术难题。

4、严格按照公示-申请-合同-规划-施工-验收六个步骤开展工作。

坚持科学规划，按照乡村清洁工程建设的要求，因地制宜地确定建设内容。在实施过程中，结合该村实际，突出了“农业生产清洁化，农业产业结构优化，生活环境净化、美化，畜禽粪便和有机废弃物资源转化”为主的建设内容。把整个工程分为必建项目、重点项目、自选项目三大类，对示范户采取分步补助的方法。农户只有依次完成前一类项目后，才能获得后一类项目的补助。

5、加强部门配合，加大对乡村清洁工程建设的投入。

整合资源，县农业、财政、交通、等部门把有限的项目资金，加大对乡村清洁工程示范村建设的倾斜力度。项目村村支两委和示范户也积极配合，自筹资金、投工投劳，集中人力、物力，确保了工程建设进度。

6、加强项目建设质量监督管理。

为确保建设项目保质保量按时完成，建立了项目工程招标制、工程管理制、验收评审制等制度。所有的工程重点均由技术人员统一规划，由专业施工队伍按要求施工。同时，县农环站两名业务骨干长期驻村，负责督查工程质量和进度，防止出现“豆腐渣”工程，确保了工程保质保量如期完成。

7、建立了各项规章制度，创建长效运行机制。

县、乡、村都制定了城乡环境综合整治各项规章制度，从制度上逐步规范农民日常生产生活习惯，强化村民农村清洁生产意识，引导农民建设美好生态家园的行为准则。同时村委会与农户签订卫生责任状，建立奖惩制度，要求农户门前卫生“三包”，由村委会定期派人检查，开展创先争优评比活动。公共区域卫生、清洁设施的维修和运行都由专人负责，确保农村清洁工程的长效运行。

七、存在的问题与建议

1、加大财政资金的扶持力度，扩大建设规模。乡村清洁工程项目是一个惠民工程，示范村群众建设积极性高，因财政专项补助资金较少，补助标准低，建设的示范户较少，不能满足广大农户的要求，只有部分群众得到了实惠，整体效果不明显。建议扩大示范村建设规模和加强财政专项补助资金支持力度，以自然院落为单元，整村推进，提高整体示范效果。

2、加强后续管理工作，提升工程效应。乡村清洁工程示范村建设项目是一个系统工程，它的建设和后续管理工作，单靠农业部门的参与是远远不够的，还需政府和其它部门的大力支持和配合，保证项目长久运转，这样才能巩固建设成果，真正起到很好的示范效应。

二0一七年四月十六日

| 芷江侗族自治县乡村清洁工程建设资金绩效评价指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：芷江县农业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评分 |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 10 | 项目立项规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序设立1分，否则不记分； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求记1分，否则不记分； ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等记1分，否则不记分。 | 3 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策记1分，否则不记分； ②与项目实施单位或委托单位职责密切相关记1分，否则不记分； ③项目能促进事业发展所需要记1分，否则不记分； ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平记1分，否则不记分。 | 4 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标记1分，否则不记分； ②目标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现记1分，否则不记分； ③与项目年度任务数或计划数相对应记0.5分，否则不记分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配记0.5分，否则不记分。 | 3 |
|  |  | 资金落实 | 10 | 资金到位率 | 5 | 资金到位率＝（实际到位资金/计划投入资金）×100% | 资金足额到位记5分，未足额到位按比例计分。 | 5 |
|  |  |  |  | 到位及时率 | 5 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100% | 资金按时到位记5分，未按时按比例计分。 | 5 |
| 过程 | 30 | 业务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的业务管理制度记2.5分， 不制定不记分； ②业务管理制度合法、合规、完整记2.5分；不合法、不合规、不完整不记分。 | 5 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 遵守相关法律法规和业务管理规定记5分，否则不记分。 | 5 |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 5 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①制定或有相应的项目质量要求或标准记2.5分，否则不记分； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 5 |
|  |  | 财务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法记2.5分，否则不记分； ②项目资金管理办法符合相关财务会计制定记2.5分，否则不记分。 | 5 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定记1分,否则不记分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续记1分,否则不记分； ③是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况;资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范(3分） | 5 |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 5 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制记2.5分，否则不记分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 4 |
| 产出 | 24 | 项目产出 | 24 | 完成及时率 | 3 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 按时完成计3分，不按时完成的不计分。 | 2 |
|  |  |  |  | 质量达标率 | 3 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率90%以上的的计3分，质量达标率70%-90%的计2分，质量达标率70%以下的不计分。 | 3 |
|  |  |  |  | 建设规模 | 3 | 项目建设以自然村为单位，集中连片并建设示范农户15户以上。 | 建设示范农户15户以上，计3分，建设示范户12-15户计2分，建设示范户12户以下不计分。 | 3 |
|  |  |  |  | 生活污水处理率 | 4 | 生活污水处理率＝“三水”（厨房水、洗衣水、厕所水）入生活污水处理系统的户数/项目实施农户数×100％； | 生活污水处理率达80%以上计4分，生活污水处理率达60%-80%计2分，生活污水处理,60%以下不计分。 | 4 |
|  |  |  |  | 生活垃圾处理率 | 4 | 生活垃圾处理率＝建设生活垃圾处理设施的户数/项目实施农户数×100％； | 生活垃圾处理率达80%以上计4分，生活垃圾处理率达60%-80%计2分，生活垃圾处理率60%以下不计分。 | 4 |
|  |  |  |  | 清洁生产技术推广入户率 | 4 | 清洁生产技术推广入户率＝推广农业清洁生产技术入户数/项目实施农户数×100％； | 清洁生产技术推广入户率90%以上计4分，清洁生产技术推广入户率达70%-90%计3分，清洁生产技术推广入户率60%以下不计分。 | 4 |
|  |  |  |  | 成立物业管理站，并制定相关规章制定 | 3 | 物业管理站和有关规章制度每村必建 | 成立物业管理站并建立有关规章制度，计3分，否则不计分 | 3 |
| 效果 | 26 | 项目效益 | 26 | 经济效益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 经济效益突出的，记5分，项目经济效益较好的，记4分，项目经济效益一般的，不记分。 | 4 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 社会效益突出的，记5分，社会效益较好的，记4分，社会效益一般的，不记分。 | 5 |
|  |  |  |  | 生态效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 生态效益明显，记5分，生态效益较好的，记4分，生态效益一般的，不记分。 | 5 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 5 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 好5分，一般4分，不好不计分。 | 5 |
|  |  |  |  | 示范户满意度 | 6 | 对示范农户进行调查 | 满意度度90%以上得满分，满意度度70%-90%计5分，满意度度70%以下的不计分。 | 6 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 97 |