芷江侗族自治县文物管理所文件

芷文物发[2017]2号

芷江侗族自治县文物管理所2016年度

文物保护征集与文物修缮资金绩效评价报告

- 一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《中华人民共和国文物保护法》、《湖南省文物保护实施条例》以及县政府会议纪要精神，我所对以下文物保护单位修缮及调查认定：

（1）完成县级文物保护单位李虎墓的修缮工作；

（2）对县级文物保护单位杨氏庄园的进行修缮工作；

（3）完成芷江沅州古城墙的调查勘探认定工作；

（4）对县级文物保护单位宝庆会馆（红二.六军团指挥部）实施了主体建筑维修工程的前期实地勘测工作，编制了《宝庆会馆（红二.六军团指挥部）维修工程设计方案》；

（5）对芷江天后宫厕所、厨房进行维修。

（二）项目基本性质及绩效目标

项目基本性质：文物保护征集与文物修缮资金主要用于全县各级文物保护单位的维修、维护及日常保养；可移动文物的征集等。

绩效目标：通过对李虎墓的维修整理，所李虎墓周边环境得到改善，保护文物本体不受到进一步的破坏；对杨氏庄园进行抢救性维修使濒临垮塌的建筑得到有效的保护；芷江天后宫进行维修进一步加强天后宫接待游客的能力，改善天后宫生活环境；通过编制《宝庆会馆（红二.六军团指挥部）维修工程设计方案》为下步对宝庆会馆的维修工作提供依据；通过对芷江沅州古城墙的调查勘探认定，进一步开发我县古遗址文化资源的目的。

- 二、项目实施情况

1、项目资金到位情况分析：2016年文物保护征集与文物修缮经费到位96.22万元，有53.78万元没有到位。资金到位率为64.15%。

2、资金使用情况分析：2016年我所根据计划和安排对李虎墓等文物保护单位进行维修、方案编制及沅州古城墙的调查勘探，用于文物维修支出40.26万元，文物调查勘探支出11.85万元，结转44.11万元，其中杨氏庄园与芷江天后宫修缮正处于验收阶段，仅芷江天后宫支付了工程进度款10万元整，两项工程还有60余万元没有支付给施工方。

3、资金管理情况分析： 一是定期全面自查。年底，我所联合上级主管部门，对维修项目资金进行全面自查，从自查情况看，基本确保了专款专用。二是不定期接受审计。从清查自查结果表明，我所维修资金均切实做到了拨付程序基本合理、管理基本规范、支付比较及时。

4、项目组织和项目管理情况分析：我所制定完善文物维修项目管理制度。维修项目实施管理严格贯彻执行国家、省市县和单位的相关各项制度、规定。做到：一是严格程序，加强项目实施管理。严格实行“四个制度”，即项目法人责任制、招标制、工程质量终身责任和建设监理制，做到“四个及时”，即及时与项目实施单位签订合同、及时下拨项目资金、及时督促项目实施、及时检查验收项目。二是完善措施，强化项目实施督查。建立监督检查制度，严格把关项目实施各个环节，按照开工一个，监管一个，竣工一个，验收一个的原则，确保项目实施工作的正常运行。三规范档案，落实项目资料管理。对每个工程在前期、设计、实施、竣工验收等各建设阶段过程中形成的、具有保存价值的文字、图表、影像等不同形式的资料，都进行了收集、整理和归档处理。

项目实施管理步骤：项目责任主体（文物管理所）为甲方，项目实施单位或负责人为乙方，项目受益单位为监证方，资金监管部门为县财政局综合计划股及投资评审中心。

（1）前期勘察  根据项目计划批文，由项目受益单位提出申请，经甲方项目实施管理负责人员和财政局综合计划股负责人对该项目进行实施前现场勘察，确定施工地点及工程量，为编制实工合同（协议或方案）提供可行性依据。

（2）乙方的确定  50万元以下的基础设施建设项目实施负责人由移民局党组或项目受益单位根据实际情况采取议标或推荐方式确定施工单位；50至100万元的项目报市局审批后，通过议标确定施工单位。100万元以上（含100万元）的通过项目招投标方式确定施工单位。

（3）合同签订  甲方根据项目批文及现场勘查结果依法编制好项目实施合同后，由甲方、乙方、监证方（主要负责人两人）三方共同签订。产业开发项目由实施单位申报初步方案，再由移民局商财政局形成正式实施方案并签订项目实施协议。

（4）质量监管  乙方必须严格按照施工合同确定的项目工程量实施到位，受益单位负责施工现场质量监管，甲方派工程技术人员不定期定时进行质量监管，完工后一次性验收。

（5）项目验收  项目实施完工后，由甲方、乙方、监证方三方负责人及资金监管单位（综合计划股、投资评审中心）负责人共同现场验收，10万元以下的项目不进行投资评审则由甲方验收小组成员现场参加验收并签字认可。

（6）资金拨付  文物管理所开具验收单并由文物管理所、受益单位及施工负责人签字→编制项目现场照片资料→财政局综计股开具验收单→财政局评审股开具工程结算审查定案通知书→开具工程发票→开具工程资金请拨单并由项目分管领导、财务股长及文物管理所长签字→施工负责人提供本人身份证及银行卡复印件→开具报账凭证并由分管财务领导签字→财政局分管领导签字→财政局长签字→国库股拨款入账。

（7）资料归档  所有资金项目资料必须严格按照档案管理规定，及时整理归档，妥善保管，项目档案资料包括：立项申请、施工合同、文物管理所验收单、财政综计验收单、财政投资评审意见、工程发票、承建方身份证及银行卡复印件、项目公示表、文物维修资金请拨单、专项资金报账单。

- 三、项目主要绩效情况分析

1. 项目的经济性分析

2016年县财政共拨付我所历史文化名城文物保护征集和文物修缮经费91.83万元，该项经费主要用于文物维修、文物征集和文物调查勘探支出，其中文物维修支出40.26万元，文物调查勘探支出11.85万元，结转75.93万元，其中杨氏庄园与芷江天后宫修缮正处于验收阶段，仅芷江天后宫支付了工程进度款10万元整，两项工程还有60余万元没有支付给施工方。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

维修项目均按计划如期实施，杨氏庄园与芷江天后宫的维修工作因起步较晚，相关业务人员不能及时办理资料，造成工程款没有在当年完成。

（2）项目完成质量

2016年度维修项目均正常进行行，未发生非民众投诉事件及安全事故，文物保护单位得到有效保护。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2016年度项目共设置5个维修，其中3个绩效目标以标准“优”完成，12个绩效目标以标准“良”完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施保障了文物保护单位得到进一步保护，最大限度地保留文物的历史信息；保证了文物健康、安全，使之延年益寿。特别是濒临垮塌的杨氏庄园得到了彻底的保护，保障了在其居住的人员安全， 改善了其内居民的生活条件；进一步加强天后宫接待游客的能力，改善天后宫生活环境。

4. 项目的可持续性分析

通过对各文物保护单位的维修使我县文物得到可持续性的保护。

- 四、综合评价情况及评价结论

我单位项目绩效评价自评按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，2016年度文物保护征集与文物修缮项目综合平均得分为80.5分，评价等次为良好，基本达到了预期设定的项目绩效目标 (绩效评价指标评分表见附件) 。

- 五、存在的问题

1、文物维修项目手续办理繁琐，部分手续办理滞后，造成维修工程不能当年结算，影响项目完成率。

2、县人民政府第70次常务会议同意成立芷江县城历史街区修缮工程指挥部，具体负责伞巷、黄甲街历史文化街区的修缮保护工作，因此减少了我所维修资金，影响了资金到位率和及时率。

- 六、下一步工作措施

1、我所今后将加强文物维修项目过程环节管理，提高文物维修工作人员工作素质，从而提高预算完成率。

2、制定维修项目预算时加强沟通，将项目预算方案做细、做扎实。

附件：芷江侗族自治县文物保护征集与文物修缮经费绩效评价指标

芷江侗族自治县文物管理所

2017年4月28日

附件

芷江侗族自治县文物保护征集与文物修缮经费绩效评价指标

填报单位：芷江侗族自治县文物管理所

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 10 | 项目立项规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序设立1分，否则不记分； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求记1分，否则不记分； ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等记1分，否则不记分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策记1分，否则不记分； ②与项目实施单位或委托单位职责密切相关记1分，否则不记分； ③项目能促进事业发展所需要记1分，否则不记分； ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平记1分，否则不记分。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标记1分，否则不记分； ②目标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现记1分，否则不记分； ③与项目年度任务数或计划数相对应记0.5分，否则不记分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配记0.5分，否则不记分。 | 3 |  |
|  |  | 资金落实 | 10 | 资金到位率 | 5 | 资金到位率＝（实际到位资金/计划投入资金）×100% | 资金足额到位记5分，未足额到位按比例计分。 | 0 |  |
|  |  |  |  | 到位及时率 | 5 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100% | 资金按时到位记5分，未按时按比例计分。 | 0 |  |
| 过程 | 30 | 业务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的业务管理制度记2.5分， 不制定不记分； ②业务管理制度合法、合规、完整记2.5分；不合法、不合规、不完整不记分。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 遵守相关法律法规和业务管理规定记5分，否则不记分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 5 | 项目实施至位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①制定或有相应的项目质量要求或标准记2.5分，否则不记分； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 2.5 |  |
| 过程 |  | 财务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法记2.5分，否则不记分； ②项目资金管理办法符合相关财务会计制定记2.5分，否则不记分。 | 5 |  |
| 过程 |  | 财务管理 |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定记1分,否则不记分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续记1分,否则不记分； ③是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况;资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范(3分） | 5 |  |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 5 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制记2.5分，否则不记分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 5 |  |
| 产出 | 24 | 项目产出 | 24 | 实际完成率 | 6 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 达到绩效目标得6分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 0 |  |
|  |  |  |  | 完成及时率 | 6 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 达到绩效目标得6分，没达到目标每增加一个百分点扣0.1分。完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 | 6 |  |
|  |  |  |  | 质量达标率 | 6 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 达到绩效目标得6分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 6 |  |
|  |  |  |  | 项目实施 完成率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 达到绩效目标得6分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 6 |  |
| 效果 | 26 | 项目效益 | 26 | 经济效益 | 6 | 保护文物本体，能推动当地旅游发展 | 100%为6分，每减少一个百分点扣0.2分。 | 6 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 6 | 文物维修后，是否改善群众生活。（问卷调查） | 每否定一次扣0.2分，直至扣完。 | 6 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 6 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 结合调查问卷了解群众对文物维修后继续参与保护工作。（6分）。 | 6 |  |
|  |  |  |  | 公众满意度 | 8 | 受益群体政策满意度（问卷调查）受益群体对文物维修工作的满意度（问卷调查） | 受益群体满意程度＝满意度/被调查对象*100%（8分）； | 8 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 80.5 |  |