芷路[2018]15号

芷江县公路管理局

2017年部门整体支出绩效自评报告

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发[2015]8号)及县财政局《关于开展2017年度财政资金绩效评价工作的通知》(芷财绩[2018]2号)文件精神，我局对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：

一、部门概况

(一)基本情况

县公路管理局为县交通运输局管理所属正科级事业编制单位。我局负责管养国省干线和县乡农村公路。其中国省干线G320养护里程为77.829km；农村公路县、乡、村养护里程为1850.578km。

1、机构人员情况：我局核定编制157名，其中局机关编制（参公管理）38名，事业编制119名。2017年在职干部职工148人（其中长期编外合同工2人），退休人员125人。局机关内设9个职能股室：办公室、财务股、政工股、安宣股、工会、法规股、计统信息股、干线公路养护股、农村公路养护股；4个二级机构：芷江侗族自治县干线公路养护站、芷江侗族自治县农村公路养护站、芷江侗族自治县路政管理大队、芷江侗族自治县超限超载运输检测站。

2、主要职能：⑴贯彻执行国家、交通运输部、省、市有关公路工作的法律、法规和方针、政策，拟定具体实施办法。⑵负责拟订全县干线和农村公路中长期发展规划和年度计划；负责全县干线和农村公路养护资金的计划编制上报，对县级财政配套资金提出安排意见。⑶负责拟订国省干线公路路网结构规划，参与配合干线公路建设项目的实施。⑷负责全县干线公路和县乡公路养护大中修、危桥改造、生命防护及灾害防治等养护工程的计划实施；负责全县干线公路和县乡公路养护工程项目的安全和进度工程质量的管理。⑸负责制定全县干线和农村公路养护管理工作实施细则，对全县干线和农村公路养护管理工作进行检查、考核。⑹根据县交通运输局授权负责全县公路路政管理和路面车辆超限运输治理工作。⑺负责全县干线和农村公路重大灾害应急抢险的调度协调工作，参与交通战备工作。⑻负责年度公路管养资金预算的编制。⑼负责对本单位国有资产实施管理。

⑽负责全县干线和农村公路行业统计，公路行业普查；交通流量调查，公路数据库建设与维护。(11)负责引导、推广公路建设、养护的新材料、新技术、新工艺。(12)负责本单位的干部人事、劳动工资、职工教育、机构编制、退（离）休人员管理等工作，负责本单位党群工作和纪律检查工作、精神文明建设、职工队伍建设等工作。(13)承担县委、县人民政府和县交通运输局交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年共支出1939.83万元。主要用于待遇政策支付的全局工资福利、一般商品和服务、对个人和家庭补助以及按照定额标准核定支付的日常公用经费等支出。

2017年“三公“经费总额为18.36万元。其中：公务用车运行维护费9.3万元，公务接待费9.03万元。“三公经费”使用情况符合县财政建议支出数，未超出标准。

（二）专项支出

2017年本单位由财政拨款安排专项支出1747.54万元。主要用于干线公路养护和农村公路养护，2017年安全生命防护工程，2017年4座危桥改造，畅风坳道班房建设，治超站建设等工作。我局制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

三、部门专项组织实施情况

（一）项目概况

1、2017年干线公路养护：养护里程77.829km。

2、2017年农村公路养护：养护里程1850.578km（其中省道175.29km、县道494.847km、乡道504.12km、村道670.26km、专用公路6.061km）。

3、2017年安全生命防护工程：①、G320国道生命防护治理隐患里程12.642km，总投资299万元；②、农村公路生命防护治理隐患里程113.372km，总投资2042.5万元。

4、2017年4座危桥改造项目：新店坪镇红花桥改造项目投资112万元；岩桥乡大湾塘桥改造项目投资104万元；芷江镇学边桥改造项目投资57万元；梨溪口乡三角丘桥改造项目投资21万元。合计总投资294万元。

5、畅风坳道班房建设：2016年9月19日芷江县畅风坳道班房建设（么家坪道班房重建）项目评标工作已经结束，经评标委会评定、媒体公示、报主要部门备案，确定中标单位是芷江鸿基建筑工程有限公司，新建道班房建筑面积为1440平方米，中标金额为234.86万元。

6、治超站建设: 根据县人民政府第53次、57次常务会议精神，同意由我局实施芷江县超限超载检测站建设项目，该项目位于芷江县岩桥乡火烧铺，总占地面积13.26亩，总建筑面积为1210平方米，总预算为1000万元。经评标委会评定、媒体公示、报主要部门备案，确定中标单位是湖南省衡洲建设有限公司，中标金额为645.79万元。

（二）项目绩效目标

1、干线公路养护：完成养护里程77.829km，管养率达100%。

2、农村公路养护：完成养护里程1850.578km（其中省道175.29km、县道494.847km、乡道504.12km、村道670.26km、专用公路6.061km），管养率100%。

3、2017年安全生命防护工程：①、完成G320国道生命安全防护工程隐患里程12.642km。②、完成全县农村公路生命防护治理隐患里程达80%以上。

4、2017年危桥改造项目：4座桥12月底全部完工。

5、畅风坳道班房建设：完成装基工程。

6、治超站建设:完成土石方工程，检测有房，钢架棚，前地坪、综合楼、食堂柱基。

（三）项目实施情况

资金到位情况： ①农村公路养护转移支付国省补助资金734万元，到位734万元（到公路局520万元）；县级配套“741”养护资金480万元；配套补换板200万元；②干线公路养护转移支付国省补助资金285万元，到位285万元；③2017年生命安全防护工程到位368万元；④2017年危桥改造工程到位75万元；⑤畅风坳道班房建设资金省厅没有安排专项资金，由县财政统筹解决项目资金，资金未到位；⑥治超站建设工程省厅没有安排专项资金，由县财政统筹解决项目资金，到位资金200万元。

资金使用、管理情况：公路养护资金实行专款专用，专项使用。强化资金管理，健全财务管理制度，保证资金足额到位，决不将资金挪作他用。项目资金由分管领导对工程质量、数量、资金支付数额认可签字；主要领导把关签字，财务主管人员对凭证进行审核，索取工程合同、验收报告等资料完备后签字支付。在建设项目资金使用过程中，加强工程价款的计量与财务支付手续的衔接，规范工程结算手续，加强财务部门和工程管理部门工作的衔接，避免财务部门仅反映货币资金的拨付、工程管理部门仅反映工程进度和工程数量这种相互脱节情况的发生。一方面，把工程请款单作为工程价款支付的重要依据，工程计价单的内容包括工程项目名称、施工单位、工程里程、工程造价，各相关领导审批签字；另一方面，严格按照财政部建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知（财建[2004]369号）以及相关要求进行工程进度款支付及结算。资金管理方面，一是统一规范会计账目和财务档案管理。二是严格支付程序。在资金支付过程中，经办人(工程管理人员，质监人员)对施工单位提供的申请资金支付凭证要确保符合手续完备、与工程进度相符、金额真实，并在凭证上签字；三是建立健全内部会计控制制度，实行农村公路建设资金统一管理，四是加强工程建设财务管理的制度化、规范化建设。

项目组织、管理情况 ：芷江公路局为公路养护项目主管单位，负责项目的实施，落实成立了项目绩效管理工作小组制度，措施严格执行，保障项目各绩效目标按计划实施到位。项目管理制定了养护巡查率：行业监管到位，实行按级巡查，处置及时，整改到位，记录完整。落实“七无目标率：接缝无渗水、路面无坑槽、路肩无反坡、边沟无积水、路基无缺口、护栏无缺损、施工路段无弃土。桥涵养护率：桥梁检查、小修保养良好，养护应急管理到位。绿化率：绿化管养到位，补植行道树，对既有行道树、绿篱等采取修剪，除虫等措施。雨季养护技术率：全面应用雨季养护技术，全面推行沥青路面挖补一次成型技术。沥青路面小修率：对裂缝及时挖补，灌缝处治，薄层罩面或刮油封面，进行板底灌注。

加强各工程项目的程序管理，确保工程实施质量。要求各施工单位、严格履行合同承诺，认真执行合同文件，严格控制设计变更，对于施工中涉及设计不完善和错漏现象，为了便于工作，我们根据省公路局工程变更程序要求，制定了工程变更管理规定权限。

项目完成情况：

1、干线公路养护：清理道路两侧场地整治6050㎡，机械装运积土垃圾720 m3，水泥砼路面板块局部修补1528m2，断角处治2620 m2，水泥砼路面裂缝处治3280m，水泥路面清灌缝4.1KM,沥青砼路面面层修补7684 m2，沥青砼路面挖补8200 m2，沥青砼路面裂缝处治3280m,局部封面6120㎡，薄层罩面2840㎡，水毁修建挡土墙275 m3，新修硬质路肩1800㎡，路域环境整治硬化路面5694㎡，新修钢筋混凝土盖板水沟52m，新建直径80㎝圆管涵1165m，沥青砼路口处治3325㎡，清挖水沟26250m，砍除路肩、水沟、边坡杂草72.829km，处治山体滑坡、塌方850 m3，清理桥、涵22座／道，清除安全隐患、砍死树51株，公路绿化补植2520株，其中绿化新植桂花树（米径6cm）1250株，香樟1270株，修复标志牌22块，填平保畅4km。

2、农村公路养护：农村公路PQI达到89%，其中新增省（国）道优良率78%，县乡公路好路率85%，浆砌水毁挡土墙6000多m3，清理水毁塌方20000多m3，清挖水沟40000m，砍杂草300km，完成芷孔、芷桐、磨分、哨洞、新现线水泥砼路面板块局部修补10000m2，保证了全县农村公路安全畅通，改善了农村公路道路状况，方便了广大农村群众的出行。

3、2017年安全生命防护工程：①、G320国道生命安全防护工程于7月3日开工，8月1日已竣工验收。②、农村公路生命防护治理隐患里程截止12月底完工80%。

4、2017年危桥改造项目：4座桥于12月底已全部竣工。危桥改造工程的实施保障了桥梁通行安全，让老百姓有桥可过、过得安全。

5、畅风坳道班房建设：已完成了装基工程，因经费未落实，现已暂停施工。

6、治超站建设:自2017年6月开工已来，已完成了土石方工程，检测有房，钢架棚，前地坪、综合楼、食堂柱基。

四、资产管理情况

为规范固定资产管理，实施固定资产的优化配置，我局制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，登记了固定资卡片，并把固定资产明确到使用人，明确使用人的职责，每年年末对固定资产进行全面的清查盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格按照财政有关规定的审批程序办理。

芷江县公路管理局2017年底资产共计1392.12万元，其中流动资产总计462.15万元，固定资产829.97万元。

五、部门整体支出绩效情况

（一）、落实公路养护主体责任，完善公路管养机制，树立全社会“养护”意识

建立公路管养、检查、资金兑付等有机结合的运行机制，初步形成国道、省道、县道、乡道、通村水泥路全养的联网养护大格局，确保所有公路养护基本实现有序化，规范化，常态化。按照“国道国养、县道县养、村道村养”模式。大力推行国、省、县道县养、乡道乡养、村道村委会负责的制度，通过突击养护、日常养护、抓示范路带动等多种方法，充分调动县、乡、村组和广大农户养路护路的积极性。

（二）、养护社会化，积极培育公路养护市场，搭建新的养护“平台”，推进养护工程管理社会市场化，实现全覆盖

积极落实“有路必养，养必有效，有路必管，管必到位”的管养目标。推行“公路民养化”。对公路实行分段招标，分村组、分户承包、定额养护、委托养护等形式进行管养，确保减少养护成本，增大社会效益。2017年公路管理局通过公开招投标，与湖南湘达路桥建设公司签定了463.029km农村公路养护合同；与全县各乡镇对涉及公坪镇等18条线路1049.22公里的农村公路养护实行合同管理。将水毁治理作为建设的一项重要内容，标本兼治，确保汛期道路畅通。每年在迅期前后投入专项资金，成立抢修专业队伍，进行专项养护，重点疏通路面、桥涵、水沟，确保全县农村公路保通保畅问题。

（三）、严格执法，改善路政执法手段，长效治超，增强科技“治超”能力，有效维护路产路权

强化路政源头管理，每月上路巡查不少于18天，路政巡路率为100%，路政大队坚持依法治路，及时清除路障，维护路产、路权，共上路巡查725人次，清除路障600多处，立案查处路赔案31件，结案31件，查处公路建筑控制区内违法建筑12处，收取路赔费和罚款共计20万余元；发放宣传资料2000余份、出动路政宣传车20余台次，派出路政人员120人次，沿线悬挂横幅标语25幅、在公路挡土墙上制作永久公路法宣传标语12块、深入乡镇进行宣传;清除非公路标志标牌89块，清理路面堆积物78处243立方；有效地维护了路产路权，确保了公路的安全畅通。

2017年以来，超限站共检测车辆7231台﹙次﹚，查处超限车辆953台﹙次﹚，卸载﹙转运﹚货物879.7吨，其中收取罚款352500元，收取公路赔﹙补﹚偿款626700元；制作公路赔﹙补﹚偿文书906份，行政处罚文书47份（简易程序3份），切割马槽车51台。车辆超限超载案件查处率达到100%，结案率达100%。治超文书使用管理规范、程序合法、档案资料齐全。非法超限超载行为得到有效治理，逐步建立起安全、有序的交通运输环境，交通事故明显减少，境内未发生大的堵车现象和因超限超载造成桥梁倒塌及恶性交通事故，全县境内公路安全畅通。

六、评价结论

2017年，我局认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，加强组织领导，严格财务管理，健全资金管理制度，规范支付程序，确定各项资金安全，提高各项资金使用绩效。我局自评结论为：优秀。分数为96分。

七、存在的主要问题

1、广大群众对道路的爱护意识不足。认为只要修好了道路方便百姓就完成了任务、就造福了百姓。并且有些甚至认为现在的路面都是水泥混凝土的，无需进行养护，养护就是一种浪费资源的行为。正是这种养护意识的缺失导致的不积极不作为使得公路养护成了一大难题。大部分群众认为道路的养护是政府应当承担的职责，只要不刻意去破坏道路就已经尽到了自己对所在区域内道路的保护责任，对道路的养护没有明确的概念。

2、公路养护配套资金不足。农村公路养护线路长、牵涉面广、公路等级低，全县农村公路使用年限已久，路面、路基、水沟损坏严重。超载车辆对农村公路和干线公路损坏严重；加之道路沿线的群众公共设施以及交通安全的保护意识较为淡薄，缺乏相关执法部门的监管，以致超载车辆、外来车辆随意行驶，私搭乱建、占道经营的现象非常普遍，这也是影响当地的治安状况，造成道路破坏的原因之一，不但将晾晒的杂草谷物堆在路边，更有甚者占道堆放，这样就为行车以及行人的出行安全带来了隐患。

3、部省下达的安全生命防护工程和危桥改造工程的资金不能及时到位。

4、缺乏专业技术指导。工作根据调查结果显示，大部分政府工作人员并不确定养护道路的工作究竟该由谁来完成，怎么完成。且由于缺乏专业的技术指导，没有合理的道路养护制度，养护的人员配备和设备采购也只能凭借地方政府的主观判断去进行，因此难免出现资源浪费或者人员、设

备不足以完成道路养护的情况，要做到合理编制人员和配置养护设备是比较困难的。

八、解决措施

1、加强宣传教育。政府应通过当地媒体，加强道路养护的宣传教育，让广大人民群众真正意识到修建养护道路是惠及自身的民生工程，并让广大农民认清自己的“主体”地位，取得他们的支持并号召他们主动加入农村公路修路养路的队伍。政府应意识到，道路养护只有在农民参与的基础上，才能真正做到路为民所用、路为民所有、路为民所爱，才能在修路、养路、护路、集资、出力等全过程中得到广大农村居民的拥护，才能尽可能多的实现农民的利益诉求，才能使不利于社会稳定的事件发生的概率降到最低。

2、规范农村道路养护资金管理使用。可以广泛联系当地的知名人士、社会名流、成功企业，鼓励其为家乡的道路建设出资出力；其次，省市级财政、交通部门对地方农村道路建设应给予更多的资金支持，建立省市级农村道路建设专项资金，对贫困县区予以补贴，多元投入，共同完善农村道路建设机制。

3、实行专账管理、专账核算、专款专用，任何单位和个人不得侵占、截留、挪用和超范围使用，严格执行各项要求，防止资金浪费，提高资金使用率。完善专项资金申请、拨付、使用等各个环节的工作制度，确保专项资金的使用效率和安全，确保专款专用，并接受县纪检、财政、审计等部门的监督检查，接受省、市农村道路建设纪检监察巡查组的监督检查。

4、县公路管理局负责对乡道养护、村道管理养护进行技术指导、监督检查和考核工作；路政大队增设路政中队，负责乡道的路政管理工作，监督检查村道的路政管理工作。加强有关部门对农村道路建设的指导。建立农村道路建设领导小组，协调各职能部门，统一规划农村道路建设，指导跨村、跨县道路建设问题，打破县、乡、村的界线，进行统筹规划，防止画地为牢，造成边缘村、镇互不联结，无法实现对农村经济发展的带动作用。在农村道路建设领导小组的统一指挥下，各职能部门应加强横向联动，打破部门间互不联系、各自为政的局面，从而保障道路建设符合宏观政策的要求，使道路建设与通信、电力等基础建设的相协调。

二〇一八年五月二十七日

| 部门整体支出绩效评价指标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
|  |  |  |  | 指标 |  |  |  |  |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员 控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |  |
|  |  |  |  | “三公经 费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过 程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  | 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆 所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |  |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆 所投资概算 控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |  |
|  |  | 预算管理 | 41 | 公用经费 控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |  |
|  |  |  |  | “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |
|  |  |  |  | 政府采购 执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 5 |
| 过 程 | 61 | 预算管理 |  | 管理制度 健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  | ②有本部门厉行节约制度,2分； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用 合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  |  | 预决算信息 公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 4 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作 实际完成率 | 8 | 根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/200）*8 |  |  |
|  |  | 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  | 2 |
|  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 3 |
|  |  |  | 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 80%（含）-90%，计4分； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 70%（含）-80%，计2分； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 低于70%计0分。 |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  | 90 |

| 部门整体支出绩效评价基础数据表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：芷江县公路管理局 |  |  |  |  |  |  |
| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2017年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
|  | 157人 |  | 148人 |  | 100% |  |
| 经费控制情况 | 2016年决算数 |  | 2017年预算数 |  | 2017年决算数 |  |
| 三公经费 | 159548.86 |  | 200000 |  | 183584.9 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 118639.86 |  |  |  | 93213.9 |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 | 118639.86 |  | 100000 |  | 93213.9 |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 40909 |  | 100000 |  | 90371 |  |
| 项目支出： |  |  |  |  |  |  |
| 1、基础设施建设 | 21285243 |  |  |  | 17474500 |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 4451394.33 |  | 1908000 |  | 2517609.3 |  |
| 其中：办公经费 | 239512.22 |  | 200000 |  | 105384 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 780905.01 |  | 940000 |  | 866365.69 |  |
| 会议费、培训费 | 44325 |  | 50000 |  | 10020 |  |
| 政府采购金额 | —— |  |  |  |  |  |
| 部门整体支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2016年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模 控制率 | 预算投资 （万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  | 无 |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 加强经费管理，严格控制“三公”经费支出。 |  |  |  |  |  |
| 说明：“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |  |  |  |  |  |  |