芷江县房产管理局2017年项目资金

绩效自评报告

一、项目的基本情况

（一）、主要职能：

1、贯彻执行国家、省、市有关房产管理以及住房制度改革的方针、政策、法律、法规。

2、为群众提供房管服务。房屋管理、房地产交易管理及服务、房屋安全鉴定及拆迁、白蚁防治、物业管理、房地产开发经营相关社会服务。

（二）、机构人员情况：核定全额行政编制12名，事业编制41名,共53名； 实有人数为44人。

（三）、单位项目支出规模：2017年直管公房维修改造管理费50万元。

二、项目的绩效目标

- 完成直管公房的日常维修，完成率达100%。

2、2017年12月底前完成老人巷直管公房改造，完成率达100%。                                                                           三、项目开展情况

1、加强对直管公房的日常维修和改造力度。今年财政预算安排直管公房改造日常维修专项资金50万元，我们以物业管理股和危房鉴定办公室为主，通过局领导班子的研究，维修房屋205套，维修面积6150多平方米。改善和解决了一批城镇无房户居住问题和环境问题。

2、老人巷直管公房改造顺利实施。我局直管公房大部份是木质结构，散落在老城的各个街巷中，道路狭窄，人员密集，对改造工作带来一定难度。局里确定了专人负责，对老人巷8户住房的改造过程中，充分听取了多方意见，避免了对周围环境的损坏及对周围居住人员的影响，做到了文明施工、安全施工，保质保量的在规定时间内完成了改造，得到了租户的好评。不仅租户的居住质量得一提升，并且使国有资产得到保值增值，也为下一步更好的完成非税收入任务打好基础。

四、项目的主要绩效

1、日常维修达到205户，维修面积6150多平方米，群众满意度达到95%，改善群众居住问题

2、入住率达到95%以上，解决城市无房户居民无房居住问题，让居者有其屋。进一步加强居住环境的改善。

五、存在的主要问题

公租房改造难度大。目前我县公租房有大部分是木房子，老旧化比较严重，不适宜居住，需要进行危房改造。但是改造难度比较大，因为这些房子大多错落在一些居民户中间，改造的时候可能会影响到周边居民户，致使他们对此意见很大从而阻扰工程进行。

| 芷江县房产管理局项目资金绩效评价指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：芷江侗族自治县房产管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评分 | 备注 |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 10 | 项目立项规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序设立1分，否则不记分； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求记1分，否则不记分； ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等记1分，否则不记分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策记1分，否则不记分； ②与项目实施单位或委托单位职责密切相关记1分，否则不记分； ③项目能促进事业发展所需要记1分，否则不记分； ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平记1分，否则不记分。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标记1分，否则不记分； ②目标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现记1分，否则不记分； ③与项目年度任务数或计划数相对应记0.5分，否则不记分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配记0.5分，否则不记分。 | 3 |  |
|  |  | 资金落实 | 10 | 资金到位率 | 5 | 资金到位率＝（实际到位资金/计划投入资金）×100% | 资金足额到位记5分，未足额到位按比例计分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 到位及时率 | 5 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100% | 资金按时到位记5分，未按时按比例计分。 | 5 |  |
| 过程 | 30 | 业务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的业务管理制度记2.5分， 不制定不记分； ②业务管理制度合法、合规、完整记2.5分；不合法、不合规、不完整不记分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 遵守相关法律法规和业务管理规定记5分，否则不记分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 5 | 项目实施至位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①制定或有相应的项目质量要求或标准记2.5分，否则不记分； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 5 |  |
|  |  | 财务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法记2.5分，否则不记分； ②项目资金管理办法符合相关财务会计制定记2.5分，否则不记分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定记1分,否则不记分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续记1分,否则不记分； ③是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况;资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范(3分） | 5 |  |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 5 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制记2.5分，否则不记分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段记2.5分，否则不记分。 | 5 |  |
| 产出 | 24 | 项目产出 | 24 | 实际完成率 | 6 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 达到绩效目标得6分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 6 |  |
|  |  |  |  | 完成及时率 | 6 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 达到绩效目标得6分，没达到目标每增加一个百分点扣0.1分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 基金使用率 | 6 |  | 达到绩效目标得6分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 6 |  |
|  |  |  |  | 质量达标率 | 6 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 达到绩效目标得6分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 6 |  |
| 效果 | 26 | 项目效益 | 26 | 经济效益 | 6 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 100%为6分，每减少一个百分点扣0.2分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 6 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 100%为6分，每减少一个百分点扣0.2分。 | 6 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 6 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 解决城市无房户居民，让居者有其屋。进一步加强居住环境的改善。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 公众满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 满意度≥95% | 7 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 94 |  |