芷江侗族自治县河西排涝泵站运转经费项目

绩效评价报告

根据县财政局《关于开展2019年度县级财政资金绩效评价工作的通知》（芷财绩〔2020〕1号）要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，现对我局下属河西排涝泵站2019年度财政专项资金绩效基本情况及评价结果报告如下：

- 一、项目基本情况

1、项目概况。

河西排涝泵站运转经费。

2、项目长期绩效目标。

确保防洪排涝机械设备正常运行,保障河西及职中段防洪圈内人民群众生命及财产安全，维护社会稳定，建设和谐芷江。

- 二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的。

专款专用，合理运用资金，杜绝挪用、挤占、截留项目资金，监督项目管理工作，使项目管理工作更具有合理性、规范性、效益性、真实性。

2、绩效评价工作过程。

建立了相应的合法、合规、完整的业务管理制度和项目资金管理办法，明确相关职责，根据工作业务流程推进项目管理工作，圆满完成了项目绩效工作。

- 综合评价情况及评价结论

- 绩效目标采取100分制进行综合评价，其中包括实际民众问卷调查结果，本项目绩效得分95分（见附件）。

四、项目主要绩效情况分析

本项目预算资金24.5万元，实际支出24.5万元，无结余，项目支出主要以保证正常运转为主，包括以下几点：

- 保证机器正常运转。由于机器必须长期运转，会经常性的出现故障。为此一年对机器进行了9次全面的检修，其中3次聘请外地专业技术人员进行检修；12次出现突发性故障进行抢修。

2、对机器进行维护和更换。由于机器长期运转，加之上游的漂浮物进入机器底部，导致机器的磨损严重。故在每年的汛期前会对机器的常用零件进行更换，对无法修复的机器整体也要进行全部更换。该站汛期前往常德机械厂购进了一批机器的零部件，并购买了一台完整的机器。

3、建立健全值班制度。由于该站特殊的工作性质，故单位必须24小时有人值班，确保机器的正常运行和对机器故障的及时维修。一年以来我局下属河西排涝泵站做到了全年都有人值班，包括法定假期。机器出现突发故障都及时有人进行抢修，未造成严重事故。

五、存在的问题

1、单位职工的维修机器水平有待提高。

2、单位职工较少，值班制度实施艰难。

六、有关建议

1、对职工机器维修水平进行培训。为有效提升队伍整体水平，建议安排职工到相关的培训地点进行机器维修的培训。

2、建立健全值班制度和人员调配。为单位的正常运转和值班制度的实施，建议上级部门对我站进行人员补充。

附件：芷江侗族自治县河西排涝泵站运转经费绩效评价指标

芷江侗族自治县水利局

2020年7月29日

芷江侗族自治县水利局办公室              2020年7月29日印

| 芷江侗族自治县河西排涝泵站运转经费绩效评价指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 自评分 | 备注 |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 10 | 项目立项规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1.项目是否按照规定的程序设立得1分，2.所提交的文件、材料是否符合相关要求得1分。否则0分 | 3 |  |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策1分；2.项目是否为促进事业发展所必需1分；3.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平1分。4.否则0分 | 4 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标1.5；2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现1.5分。3.否则0分 | 3 |  |
|  |  | 资金落实 | 10 | 资金到位率 | 5 | 资金到位率＝（实际到位资金/计划投入资金）×100% | 资金足额到位记5分，未足额到位按比例计分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 到位及时率 | 5 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100% | 资金按时到位记5分，未按时按比例计分。 | 5 |  |
| 过程 | 30 | 财务管理 | 30 | 管理制度健全性 | 10 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 已制定或具有相应的业务管理制度，并且业务管理制度合法、合规、完整2分；有制度，不合法、合规、完整1分；没有0分。 | 10 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 10 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 遵守相关法律法规和业务管理规定3分，一般2分，不遵守0分。 | 10 |  |
| 产出 | 24 | 项目产出 | 24 | 设备维修次数 | 6 | 是否经常对设备进行检修 | 达到绩效目标得6分，没达到目标每少巡查一个百分点扣0.1分 | 6 |  |
|  |  |  |  | 政府采购率 | 6 | 是否设备采购都是通过政府采购 | 达到绩效目标得6分，没达到目标每少宣传一个百分点扣0.1分 | 6 |  |
|  |  |  |  | 设备故障修复响应时间 | 6 | 设备故障修复响应时间要小于5小时 | 达到绩效目标得6分，没达到目标每减少一个百分点扣0.1分。 | 6 |  |
|  |  |  |  | 设备正常运行 | 6 | 设备全年是否正常运行 | 及时满意6分，较高5分，不及时1分。 | 5 |  |
| 效果 | 26 | 项目效益 | 26 | 经济效益 | 6 | 实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 最好6分，好4分，一般3分，不好2分。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 5 | 是否保护了圈内人民群众生命及财产安全 | 很好5分，一般3分，不好2分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 生态效益 | 5 | 实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 好5分，一般3分，不好2分。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 5 | 设备正常运行 | 正常运行率95%以上5分，85%4分,75%1分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 群众满意度 | 5 | 按实际调查结果报 | 满意度80%以上得满分，每下降2个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 95 |  |