芷江侗族自治县河长制工作经费绩效评价报告

根据县财政局《关于开展2020年度县级财政资金绩效评价工作的通知》（芷财〔2021〕绩1号）要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，现对我局2020年度财政专项资金绩效基本情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

1、项目概况。

芷江侗族自治县河长制工作经费。

2、项目长期绩效目标。

- 全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于河长制部署要求，以强化能力建设为基础，突破重点问题为关键，开展专项行动为抓手，利用考核杠杆强化全县河流管理保护，通过宣传引导、河长巡河、督导考核等工作措施，深入推进河长制，持续改善全县河流水生态环境。

- 二、绩效评价工作情况

- 1、绩效评价目的。

- 合理运用资金，杜绝、挪用、挤占、截留项目资金，监督项目管理工作，使项目管理工作更具有合理性、规范性、效益性、真实性。

2、绩效评价工作过程。

相关部门建立了相应的合法、合规、完整的业务管理制度，项目资金管理办法，为了保障资金的安全、规范运行成立了纪检监察小组，明确相关职责，各部门根据工作业务流程进行协同推进项目管理工作，圆满完成了项目绩效工作。

- 综合评价情况及评价结论

绩效目标采取100分制进行综合评价，其中包括实际民众问卷调查结果，本项目绩效得分99分（见附件）。

四、项目主要绩效情况分析

本项目预算资金30万元，实际支出30万元，无结余，支出主要用于河长制日常运行、河道保洁、办公购置、宣传、公示牌维护等各项支出。

五、存在的问题

1、部分群众保护水环境意识不强。“先污染后治理”模式并不能从根本上解决环境问题。

2、河道治理的财力物力投入不足,彻底的河道治理工作需要大量的人力物力财力投入，而投入不足是我们治理过程中的一大软肋。

六、有关建议

建议根据绩效评价结果适当增加对全面推行河长制工作的项目和资金支持，保障河长制工作的资金需求。

附件：芷江侗族自治县河长制工作经费绩效评价指标

芷江侗族自治县水利局

2021年6月30日

| 芷江侗族自治县河长制工作经费绩效评价指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 自评分 | 备注 |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 10 | 项目立项规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1.项目是否按照规定的程序设立得1分，2.所提交的文件、材料是否符合相关要求得1分。否则0分 | 3 |  |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策1分；2.项目是否为促进事业发展所必需1分；3.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平1分。4.否则0分 | 4 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标1.5；2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现1.5分。3.否则0分 | 3 |  |
|  |  | 资金落实 | 10 | 资金到位率 | 5 | 资金到位率＝（实际到位资金/计划投入资金）×100% | 资金足额到位记5分，未足额到位按比例计分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 到位及时率 | 5 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100% | 资金按时到位记5分，未按时按比例计分。 | 5 |  |
| 过程 | 30 | 财务管理 | 30 | 管理制度健全性 | 10 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 已制定或具有相应的管理制度，并且业务管理制度合法、合规、完整10分；有制度，不合法、合规、完整1分；没有0分。 | 10 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 10 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 遵守相关法律法规和业务管理规定10分，一般5分，不遵守0分。 | 10 |  |
|  |  |  |  | 项目质量可控制性 | 10 | ①是否安排专人对项目质量在建设期间进行跟踪检查； ②是否聘请第三方单位对项目质量检查、验收。 | 至少1项具备，得10分；两项均不具备，得0分 | 10 |  |
| 产出 | 20 | 项目产出 | 20 | 实际完成率 | 10 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：项目期内项目实际完成金额 计划产出数：项目预算总投资金额。 | 1-3项具备，得10分；具备第4项或其它情况，得0分 | 10 |  |
|  |  |  |  | 完成质量 | 10 | ①河道环境（河畅、水清、岸绿、景美）； ②舞水流域水质达到II类。 | 每项5分 | 10 |  |
| 效果 | 30 | 项目效益 | 30 | 社会效益 | 10 | ①河畅、水清、岸绿、景美； ②生态环境持续改善； ③群众环保意识加强； ④人文居住环境改善。 | 每项2分 | 10 |  |
|  |  |  |  | 经济效益 | 5 | ①促进经济发展。 | 是否对经济发展有促进作用 | 5 |  |
|  |  |  |  | 生态效益 | 5 | ①符合基本环保要求 | 是否符合基本环保要求 | 4 |  |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | ①主管部门/群众对项目立项、实施过程、结果是否满意。 | 对项目的主管部门及周边群众进行河长制问卷调查打分，满意5分，基本满意3分，不满意2分。 | 10 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 99 |  |