2021年度芷江侗族自治县河长制工作经费绩效自评报告

单位名称：芷江侗族自治县水利局

2022年5月30日

2021年度芷江侗族自治县河长制工作经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

芷江侗族自治县河长制工作经费。

- 项目的实施依据

- 芷江侗族自治县财政局《关于开展2021年度部门整体支出、专项资金绩效自评工作的通知》（芷财绩1〔2022〕1号）

- 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

- 为了保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态，落实绿色发展理念推进生态文明建设的内在要求;解决我县复杂水问题，维护河湖健康生命的有效举措;

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

绩效总目标：健全河流管理保护长效机制，水资源、水生态、水环境得到明显改善，基本实现“河畅、水清、岸绿、生态”目标。

阶段性目标：全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于河长制部署要求，以强化能力建设为基础，突破重点问题为关键，开展专项行动为抓手，利用考核杠杆强化全县河流管理保护，通过宣传引导、督导考核等工作措施，深入推进河长制，持续改善全县河流水生态环境。

- 2、预期主要的生态、社会和经济效益

- 生态效益：控制水污染、加强河流水域岸线生态功能恢复。

（二）社会效益：提高群众的爱河、护河意识度，呼吁社会各界一呼百应、全民参与，上下一心、齐抓共管推行河湖长制局面不断完善。

- （三）经济效益：减少河湖灾害损失，增加河湖灌溉、供水效益。

二、绩效评价工作情况

- 1、绩效评价目的。

- 合理运用资金，杜绝、挪用、挤占、截留项目资金，监督项目管理工作，使项目管理工作更具有合理性、规范性、效益性、真实性。

2、绩效评价工作过程。

相关部门建立了相应的合法、合规、完整的业务管理制度，项目资金管理办法，为了保障资金的安全、规范运行成立了纪检监察小组，明确相关职责，各部门根据工作业务流程进行协同推进项目管理工作，圆满完成了项目绩效工作。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

本项目预算资金30万元，项目资金已全部拨付到位。

- 2、项目资金使用情况分析

项目实际支出30万元，无结余，支出主要用于河长制日常运行、差旅费、河道保洁、办公购置、宣传、公示牌维护等各项支出。

- 3、项目资金管理情况分析

项目资金实行专款专用，不得用于其他方面的支出；项目开支严格按照批准的项目建设内容和年度经费预算执行；

- （二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

成立了芷江县河长制工作委员会，由县委书记、县长同时任任总河长，县委副书记、县委统战部部长、常务副县长、分管河长制副县长任副总河长，其他县委常委和副县长任河长，组建了芷江县河长制工作委员会办公室，负责河长制工作的组织、实施、调度，办公室由副县长杨桂花任主任。

- 项目管理情况分析

全面推行河长制工作是一项长期性的、任务艰巨的工作，对照上级河长办的工作安排，加强组织领导、严格考核问责、接受社会监督。并实施过程出现的问题严格按照要求进行整改，确保项目的保质保量完成。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

在项目实施过程中，严格把各项费用控制在预算成本内，以保证项目顺利完成。

- 项目成本（预算）节约情况

- 制定了降低成本或节约成本的措施，建立财务收支账目，可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制。同时，加强风险管理，以节约项目成本、保证项目质量为前提。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

在领导的指示下，按期完成工作。

- （2）项目完成质量

达到预期工作目标。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

按期完成工作。

- 项目实施对经济和社会的影响

- 坚持宣传工作经常化、常态化，进一步提高群众的爱河、护河意识度。控制水污染、加强河流水域岸线生态功能恢复。确保实现河道水质与水环境持续改善，维护河湖健康生命，达到河畅、水清、岸绿、景美的效果。

四、综合评价情况及评价结论

绩效目标采取100分制进行综合评价，其中包括实际民众问卷调查结果，本项目绩效得分99分（见附件）。

- 绩效评价结果应用建议

全面推行河长制工作是一项长期性的、任务艰巨的工作，

希望财政部门适当增加项目资金支持，确保项目保质保量完成。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

全面推行河湖长制工作开展是我县走生态优先、绿色发展之路的重要举措，为实现“一泓清水润芷江”，我县坚持对沅水河上下游、左右岸统筹推进、综合施策。一是“四乱”整治全面铺开。完成“四乱”专项整治8起，清理乱堆碎石杂物3200余方，拆除“乱建”房屋5栋，关停占用河滩地砂场5处，治理河道岸线1.2公里，拆除临河建筑14座、砂石加工设备8座、清理乱堆砂石30万余方米，平整乱堆场地5万余平方米、1000平米违建房屋拆除、2000平米搅拌站及钢架大棚拆除、清除违规种植大棚580平方米、清理占用河道岸线2.7公里。二是打造小微水体新样板。针对存在问题的小微水体，结合实际，制定“一点一策”“一渠一册”“一塘一策”整治方案，明确问题清单、任务清单、责任人、责任清单和完成时间表。在芷江镇沙湾村建设村级小微水体治理示范点，并结合企业河长在唯楚酒庄开展企业河长小微水体治理样板区。三是搭建工作新平台。建立河流水质监测网；出台《芷江侗族自治县建立㵲水河流域生态保护激励补偿机制实施方案》；与贵州省铜仁市万山区及我市新晃县、鹤城区人民政府签订了跨界联防联控和流域横向生态保护补偿协议，共同实行治水激励政策，推动流域生态保护制度化，确保跨境河流水质长期保持在Ⅲ类以上。

通过多措并举，我县全面推行河湖长制工作取得了可喜成效，省控断面水质达标率100%，㵲水、沅水芷江段水质保持在二、三类标准。2021年2月，芷江杨溪荣获湖南省“美丽河湖”称号。2021年3月，县河长办在全国长江保护法知识大赛中，荣获全国优秀组织奖；2021年10月，县河长办在第二届“节水在身边”全国短视频大赛中，荣获优秀组织奖；2021年10月，县河长办报送《㵲水河，我的母亲河》荣获“全国十佳优秀水利风景区主题曲MV”；2021年10月27日，湖南省委办公厅第35期工作简报，推广了我县推进水生态文明建设的有关做法《人水和谐润洞乡》经验材料；2021年11月，县河长办报送《幸福的守护》在第三届“守护美丽河湖” 全国短视频公益大赛中荣获二等奖；2021年11月，在全市河长制工作培训会上，我县实施的县级河道护河员工作，在全市得到了经验推广。

（二）存在的问题

1、部分群众保护水环境意识不强。“先污染后治理”模式并不能从根本上解决环境问题。

2、河道治理的财力物力投入不足,彻底的河道治理工作需要大量的人力物力财力投入，而投入不足是我们治理过程中的一大软肋。

（三）有关建议

建议根据绩效评价结果适当增加对全面推行河长制工作的项目和资金支持，保障河长制工作的资金需求。

- 七、其他需要说明的问题

- 无

附件：1：芷江侗族自治县河长制工作经费绩效评价共性指标表

2：芷江侗族自治县河长制工作经费绩效目标自评表

芷江侗族自治县水利局

2022年5月30日

附件1

河长制工作经费绩效评价共性指标表

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 6 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 6 |
|  |  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
|  |  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  |  | ④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 4 |
|  |  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位及时率 | 3 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
|  |  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 5 |
|  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
| 过程 | 业务管理 | 项目质量可控性 | 5 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |  |
|  |  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 5 |
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 5 |
|  |  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 5 |
|  |  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
|  |  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 | 5 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 5 |
| 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
|  |  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成及时率 | 5 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
|  |  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 计划完成时间：桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量达标率 | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
|  |  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
|  |  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 6 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 减少河湖灾害损失，增加河湖灌溉、供水效益 | 5 |
|  |  | 社会效益 | 6 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 提高群众的爱河、护河意识度 | 6 |
|  |  | 生态效益 | 6 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 控制污染率、河流水域岸线生态功能恢复率 | 6 |
|  |  | 可持续影响 | 6 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 水生态系统实现良性循环，全县河流变得水更清、岸更绿、景更美 | 6 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |

附件2        河长制工作经费专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 河长制工作经费 |  | 负责人 及电话 | 刘杨15874582178 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 芷江县水利局 |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 芷江侗族自治县河长制工作委员会办公室 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 30 | 30 |  | 100% |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 30 | 30 |  | 100% |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于河长制部署要求，以强化能力建设为基础，突破重点问题为关键，开展专项行动为抓手，利用考核杠杆强化全县河流管理保护，通过宣传引导、督导考核等工作措施，深入推进河长制，持续改善全县河流水生态环境。 |  |  |  | 健全河流管理保护长效机制，水资源、水生态、水环境得到明显改善，基本实现“河畅、水清、岸绿、生态”目标。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 更换河长公示牌数量 |  | ≥120块 | 90% |  |  |
|  |  |  | 宣传活动次数 |  | ≥10次 | 100% |  |  |
|  |  |  | 培训次数 |  | ≥3次 | 100% |  |  |
|  |  |  | 考核督查次数 |  | ≥4次 | 100% |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  | 严格执行相关财经法规、制度 | 规范完成 |  |  |
|  |  |  | 宣传知晓率 |  | ≥95% | 98% |  |  |
|  |  |  | 培训能力提高率 |  | ≥90% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成2021年各项工作 |  | 2021年12月底前 | 按期完成 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本 |  | ≤30万元 | 30万元 |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 减少河湖灾害损失，增加河湖灌溉、供水效益 |  | 良好 | 良好 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高群众的爱河、护河意识度 |  | ≥95% | 98% |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 控制污染率 |  | ≥90% | 100% |  |  |
|  |  |  | 河流水域岸线生态功能恢复率 |  | ≥90% | 98% |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 水生态系统实现良性循环，全县河流变得水更清、岸更绿、景更美 |  | 长效 | 长效 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 |  | ≥95% | 较高 |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |