建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：名城学府综合住宅小区（一期）工程    审核部门（公章）：

工程编号：43122820071301109               审核人（签字）：

| 项目基本信息 | 建设单位 | 怀化宇航房地产有限公司 |  |  |  | 企业信用代码 | 91431228MA4Q9U6QXB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 芷江侗族自治县清江路与飞虎路交汇处（芷江一中旁） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 社会投资 |  |  |  | 项目类别 | 建筑工程 |  |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第431228202003007号、建字第431228202004010号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 芷发改备【2019】52号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 芷江侗族自治县发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2019.11.20 |  |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 175041 |  |  |  | 总投资 （万元） | 30000 |  |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  |  | 工程用途 | 商住楼 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 项目一期用地面积为58347 平方米，总建筑面积为175041平方米，总共建成14栋高层住宅楼，为-1+18F的二类住宅楼(其中S2#楼为 3F商业楼)，地下停车位 870个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2020.6.18 |  |  |  | 计划竣工 | 2022.6.17 |  |  |  |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2020FW01776（431200）-S180180056-SH |  |  |  | 审查完成日期 | 2020.5.15 |  |  |  |
|  | 设计单位名称 | 湖南视点建筑设计有限公司 |  |  |  | 设计单位企业信用代码 | 9143050018576089XG |  |  |  |
|  | 勘察单位名称 | 湖南省勘测设计院 |  |  |  | 勘察单位企业信用代码 | 9143000018385573XD |  |  |  |
|  | 施工图审查机构名称 | 怀化市怀监建设工程施工图审查有限公司 |  |  |  | 施工图审查机构企业信用代码 | 91431200062217694H |  |  |  |
|  | 建设规模 | 本次一期工程拟建建筑包含 S1#楼，2#楼，3#楼，5#楼，6#楼，7#楼，8#楼及一期地下车库; S1#楼为 3F 多层商业，2#楼，3#楼，5#楼，6#楼，7#楼，8#楼为18F二类高层住宅楼,地下车库为负 1F 车库。 本次拟建建筑占地面积为 7700.48 平方米。 总建筑面积为 97966.54 平方米；其中计容建筑面积为:73596.09平方米(其中商业建筑面积为 8642.90 平方米，住宅建筑面积为 64251.75 平方米(含 5#楼，6#楼，7#楼，8#楼屋顶机房面积)，物管、设备营房建筑面积为701.44 平方米);不计容建筑面积为:24370.45 平方米(其中:架空层、2#楼屋顶机房面积为 355.60平方米，地下车库面积为24014.85 平方米)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 名城学府综合楼住宅小区（一期）工程湖南省建设工程施工合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总包 |  |  |  | 承包单位 | 湖南恒业建设有限责任公司 |  |  |  |
|  | 合同编号 | 431228202005190178-HZ-001 |  |  |  | 合同金额 （万元） | 7602.23 |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 曾*群 |  |  |  | 身份证号码 | 4305211962******16 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 整个工程包括土建工程和部分水电安装预埋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 整个工程包括土建工程和部分水电安装预埋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2020.06.01 |  |  |  | 记录登记时间 | 2020.06.23 |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2020.06.18 |  |  |  | 计划竣工日期 | 2022.06.17 |  |  |  |
|  | 合同工期 | 720天 |  |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |  |
| 监理合同信息 | 合同编号 | 431228202005190178-HE-001 |  |  |  | 合同名称 | 建设工程委托监理合同 |  |  |  |
|  | 承包单位 | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 |  |  |  | 签订日期 | 2020.05.20 |  |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 48.45 |  |  |  | 合同记录登记时间 | 2020.6.23 |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2020.6.1 |  |  |  | 计划竣工日期 | 2022.8.1 |  |  |  |
|  | 合同工期 | 2020.6.1-2022.8.1 |  |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 96900平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 本工程监理为施工阶段的监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 名城学府综合楼住宅小区（一期）工程 |  |  |  | 施工许可证编号 | 431228202008030101 |  |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南恒业建设有限责任公司 |  |  |  | 监理企业 | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 |  |  |  |
|  | 设计企业 | 湖南视点建筑设计有限公司 |  |  |  | 设计项目负责人 | 曾*平 |  |  |  |
|  | 勘察企业 | 湖南省勘测设计院 |  |  |  | 勘察项目负责人 | 黄* |  |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 7602 |  |  |  | 面积（平方米） | 96900 |  |  |  |
|  | 发证日期 | 2020.8.3 |  |  |  | 合同工期 | 2020.6.18-2022.6.18 |  |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2020.6.18 |  |  |  | 合同竣工日期 | 2022.6.18 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 96900平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 曾*群 |  |  |  | 项目负责人身份证号码 | 4305211962******16 |  |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243050805124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 申*云 |  |  |  | 技术负责人身份证号码 | 4330231961******17 |  |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08073011500000113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 田* |  |  |  | 总监理工程师身份证号码 | 4303041982******73 |  |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43004051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | S1# |  | 建筑面积（平方米） | 1851.55 | 地上/下层数 | 3/0 | 高度（米） |  | 13.85 |
|  | 单项工程2 | 2# |  | 建筑面积（平方米） | 16922.13 | 地上/下层数 | 18/0 | 高度（米） |  | 53.95 |
|  | 单项工程3 | 3# |  | 建筑面积（平方米） | 10883.48 | 地上/下层数 | 18/0 | 高度（米） |  | 53.95 |
|  | 单项工程4 | 5# |  | 建筑面积（平方米） | 10639.31 | 地上/下层数 | 18/0 | 高度（米） |  | 53.95 |
|  | 单项工程5 | 6# |  | 建筑面积（平方米） | 10855.86 | 地上/下层数 | 18/0 | 高度（米） |  | 53.95 |
|  | 单项工程6 | 7# |  | 建筑面积（平方米） | 11080.98 | 地上/下层数 | 18/0 | 高度（米） |  | 53.95 |
|  | 单项工程7 | 8# |  | 建筑面积（平方米） | 11718.38 | 地上/下层数 | 18/0 | 高度（米） |  | 53.95 |
|  | 单项工程8 | 一期地下车库 |  | 建筑面积（平方米） | 24014.85 | 地上/下层数 | 0/1 | 高度（米） |  | 4.2 |
| 竣工验收备案信息 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 43122820071301109-JX-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 7602.23 |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 92252.35 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 框剪S1#楼三层：1828.99平方米，框剪6栋18层：72430.64平方米，地下室负一层：17992.72平方米，总建设面积 92252.35平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2021-08-03 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2023.3.17 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2023-01-06 |  |  |  | 结构体系 | 框剪 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 2# | 建筑面积（平方米） |  | 16992.77 | 地上/下层数 | 18/0 | 高度（米） | 53.8 |  |
|  | 单项工程2 | 3# | 建筑面积（平方米） |  | 10986.81 | 地上/下层数 | 18/0 | 高度（米） | 53.8 |  |
|  | 单项工程3 | 5# | 建筑面积（平方米） |  | 10726.94 | 地上/下层数 | 18/0 | 高度（米） | 53.8 |  |
|  | 单项工程4 | 6# | 建筑面积（平方米） |  | 10933.02 | 地上/下层数 | 18/0 | 高度（米） | 53.8 |  |
|  | 单项工程5 | 7# | 建筑面积（平方米） |  | 11158.17 | 地上/下层数 | 18/0 | 高度（米） | 53.8 |  |
|  | 单项工程6 | 8# | 建筑面积（平方米） |  | 11632.93 | 地上/下层数 | 18/0 | 高度（米） | 53.8 |  |
|  | 单项工程7 | 一期地下车库 | 建筑面积（平方米） |  | 17992.72 | 地上/下层数 | 0/1 | 高度（米） | 4.2 |  |
|  | 单项工程8 | S1 | 建筑面积（平方米） |  | 1828.99 | 地上/下层数 | 3/0 | 高度（米） | 13.4 |  |

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南恒业建设有限责任公司 | 项目经理 | 曾*群 | 4305211962******16 | 湘243050805124 |
| 湖南恒业建设有限责任公司 | 技术负责人 | 申*云 | 4330231961******17 | B08073011500000113 |
| 湖南恒业建设有限责任公司 | 施工员 | 尹*辉 | 4312021988******32 | 43171010036069 |
| 湖南恒业建设有限责任公司 | 施工员 | 曾*方 | 4305211987******58 | 43161010013230 |
| 湖南恒业建设有限责任公司 | 施工员 | 陈* | 4312211996******17 | 43181010017695 |
| 湖南恒业建设有限责任公司 | 安全员 | 曾*军 | 4305211984******32 | 湘建安C2(2014) 050111128 |
| 湖南恒业建设有限责任公司 | 安全员 | 申*清 | 4305211968******3X | 湘建安CI(2012)090000028 |
| 湖南恒业建设有限责任公司 | 安全员 | 彭* | 4312021985******20 | 43172020008176 |
| 湖南恒业建设有限责任公司 | 质量员 | 王*珍 | 4330011972******25 | 43151060008302 |
| 湖南恒业建设有限责任公司 | 质量员 | 黄*妹 | 4330251972******22 | 0432010694316006566 |
| 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 总监理工程师 | 高* | 4306021979******37 | 43009793 |
| 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 专业监理工程师 | 王*铃 | 4330271978******10 | XS20-N0008 |
| 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 监理员 | 田*超 | 4312281989******11 | XY22-N0043 |
| 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 监理员 | 吴*彤 | 4312281994******29 | XY20-N0052 |

| 设计人员信息表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| 湖南视点建筑设计有限公司 | 项目负责人 | 曾*平 | 4325031984******11 | 4300257-013 | 注册建筑师 |