附件

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：芷江滨江花园小区建设项目（一期） 审核部门（公章）

工程编号：431228202012240200               审核人（签字）：

| 项 目 基 本 信 息 | 建设单位 | 湖南麒盛房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 企业信用代码 | 9143122867358491XY |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 芷江侗族自治县芷江县河西新区和平大道与舞水路交汇处北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 自筹资金 |  |  |  |  | 项目类别 | 房建工程 |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字第431228202106013号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 芷发改备（2020）66号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 芷江侗族自治县发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2020年12月14日 |  |  |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 14.6万㎡ |  |  |  |  | 总投资 （万元） | 45100 |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 工程用途 | 居住建筑 |  |  |
|  | 建设规模 | 第一期总建筑面积14.6万㎡，其中地下车库建筑面积1.76㎡，地上建筑面积12.84㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2021年7月6日 |  |  |  |  | 计划竣工 | 2022年10月20日 |  |  |
| 施 工 图 审 查 信 息 | 施工图审查合格书编号 | 2020FW14365(431200)-S180220045-SH |  |  |  |  | 审查完成日期 | 2021年7月1日 |  |  |
|  | 勘察单位名称 | 湖南省勘测设计院 |  |  |  |  | 勘察单位企业信用代码 | 9143000018385573XD |  |  |
|  | 施工图审查机构名称 | 湖南宏艺施工图审查咨询有限公司 |  |  |  |  | 施工图审查机构企业信用代码 | 9143011139653143XN |  |  |
|  | 建设规模 | 本项目位于湖南省怀化市芷江县。规划总用地87207.75平方米。本项目地块为地下一层地下车库，设备用房，住宅部分以17+1F(跃层）为主，建筑高度控制在54.0M以下，地上部分建筑耐火等级为二级，地下建筑为停车库，耐火等级一级，住宅部分包含1#-20#栋，（其中1#栋为17F）1#-5#.8#-17#.13#-18#为两个单元，6#-7#.11#-12#为一个单元，其余为174+1F，19#-20#为三个单元，层数为13F，属二类高层，耐火等级为二级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 合 同 信 息 | 合同名称 | 芷江滨江花园小区建设项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总承包 |  |  |  |  | 承包单位 | 湖南新邑航建设工程有限公司 |  |  |
|  | 合同编号 | 431228202012240200-HG-001 |  |  |  |  | 合同金额 （万元） | 15440 |  |  |
|  | 项目负责人 | 秦*航 |  |  |  |  | 身份证号码 | 433030********0639 |  |  |
|  | 建设规模 | 建筑面积143219.95平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 甲方提供的滨江花园项目1#--10#楼盖审图章的图纸内容(不包括水电，电梯、室外园林绿化、小区道路) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2021年7月2日 |  |  |  |  | 记录登记时间 | 2020年7月6日 |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2021年7月20日 |  |  |  |  | 计划竣工日期 | 2022年10月20日 |  |  |
|  | 合同工期 | 450 |  |  |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |
| 监 理 合 同 信 息 | 合同编号 | 431228202012240200-HG-001 |  |  |  |  | 合同名称 | 工程建设委托监理合同 |  |  |
|  | 承包单位 | 怀化正诚项目管理有限公司 |  |  |  |  | 签订日期 | 2021年7月7日 |  |  |
|  | 合同金额 | 85.9 |  |  |  |  | 合同登记时间 | 2020年7月7日 |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2021年7月20日 |  |  |  |  | 计划竣工日期 | 2022年10月20日 |  |  |
|  | 合同工期 | 2021年7月20日至2022年10月20日 |  |  |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |
|  | 建设规模 | 总建筑面积143219.25㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 本工程监理施工阶段的监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 理 合 同 信 息 | 合同编号 | 431228202012240200-HE-002 |  |  |  | 合同名称 |  | 建设工程监理合同 |  |  |
|  | 承包单位 | 湖南华雄项目管理有限公司 |  |  |  | 签订日期 |  | 2023年4月26日 |  |  |
|  | 合同金额 | 25.2 |  |  |  | 合同登记时间 |  | 2023年6月2日 |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2023年5月10日 |  |  |  | 计划竣工日期 |  | 2024年9月10 |  |  |
|  | 合同工期 | 2023年5月10日至2024年9月10日 |  |  |  | 质量目标 |  | 合格 |  |  |
|  | 建设规模 | 建筑面积45908平方米（5.6.12.13.15#楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 土建施工阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 许 可 信 息 | 工程名称 | 芷江滨江花园小区建设项目（一期） |  |  |  |  | 施工许可证编号 | 430725202007220101 |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南新邑航建设工程有限公司 |  |  |  |  | 监理企业 | 湖南华雄项目管理有限公司/怀化正诚项目管理有限公司 |  |  |
|  | 设计企业 | 中慧长源工程设计集团有限公司 |  |  |  |  | 设计项目负责人 | 李 * |  |  |
|  | 勘察企业 | 湖南省勘测设计院 |  |  |  |  | 勘察项目负责人 | 陈*晶 |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 15440 |  |  |  |  | 面积（平方米） | 143219.95 |  |  |
|  | 发证日期 | 2023年6月9日 |  |  |  |  | 合同工期 | 2021年7月6日至2022年10月20日 |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2021年7月6日 |  |  |  |  | 合同竣工日期 | 2022年10月20日 |  |  |
|  | 建设规模 | 1-10及地下室，总建筑面积143219.95平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 秦*航 |  |  |  |  | 项目负责人身份证号码 | 433030********0639 |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243002178953 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 胡 * |  |  |  |  | 技术负责人身份证号码 | 431281********0013 |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08093011300000025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 张*友 |  |  |  |  | 总监理工程师身份证号码 | 433027********3810 |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43010680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 1# | 建筑面积（平方米） |  | 10439.38 |  | 地上/下层数 | 17/1 | 高度（米） | 49.95 |
|  | 单项工程2 | 2# | 建筑面积（平方米） |  | 17756.59 |  | 地上/下层数 | 17/1 | 高度（米） | 51.35 |
|  | 单项工程3 | 3# | 建筑面积（平方米） |  | 17763.16 |  | 地上/下层数 | 17/1 | 高度（米） | 51.35 |
|  | 单项工程4 | 5# | 建筑面积（平方米） |  | 17923.31 |  | 地上/下层数 | 17/1 | 高度（米） | 51.35 |
|  | 单项工程5 | 6# | 建筑面积（平方米） |  | 11164.95 |  | 地上/下层数 | 17/1 | 高度（米） | 51.00 |
|  | 单项工程6 | 7# | 建筑面积（平方米） |  | 8237.04 |  | 地上/下层数 | 17/1 | 高度（米） | 51.85 |
|  | 单项工程7 | 8# | 建筑面积（平方米） |  | 8237.04 |  | 地上/下层数 | 17/1 | 高度（米） | 51.85 |
|  | 单项工程8 | 9# | 建筑面积（平方米） |  | 10185.41 |  | 地上/下层数 | 17/1 | 高度（米） | 51.20 |
|  | 单项工程9 | 10# | 建筑面积（平方米） |  | 10176.87 |  | 地上/下层数 | 17/1 | 高度（米） | 51.20 |
|  | 单项工程10 | 地下室 | 建筑面积（平方米） |  | 42049.90 |  | 地上/下层数 | 0/1 | 高度 | 4.00 |
| 竣 工 验 收 备 案 信 息 | 竣工验收备案编号 | 431228202012240200-JX-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 15440 |  |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 124645.31 |  |  |
|  | 实际建设规模 | 框架9栋1+17F，共124645.31㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工日期 | 2021年7月6日 |  |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2024年12月31日 |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2024年12月16日 |  |  |  |  | 结构体系 | 钢筋混凝土结构/框剪 |  |  |
|  | 单项工程1 | 1# |  | 建筑面积（平方米） | 10591.08 |  | 地上/下层数 | 17/1 | 高度（米） | 53.61 |
|  | 单项工程2 | 2# |  | 建筑面积（平方米） | 18110.39 |  | 地上/下层数 | 17/1 | 高度（米） | 51.20 |
|  | 单项工程3 | 3# |  | 建筑面积（平方米） | 18235.56 |  | 地上/下层数 | 17/1 | 高度（米） | 51.20 |
|  | 单项工程4 | 5# |  | 建筑面积（平方米） | 10485.82 |  | 地上/下层数 | 17/1 | 高度（米） | 56.40 |
|  | 单项工程5 | 6# |  | 建筑面积（平方米） | 10401.34 |  | 地上/下层数 | 17/1 | 高度（米） | 56.11 |
|  | 单项工程6 | 7# |  | 建筑面积（平方米） | 8433.98 |  | 地上/下层数 | 17/1 | 高度（米） | 52.21 |
|  | 单项工程7 | 8# |  | 建筑面积（平方米） | 8430.66 |  | 地上/下层数 | 17/1 | 高度（米） | 52.21 |
|  | 单项工程8 | 9# |  | 建筑面积（平方米） | 10542.42 |  | 地上/下层数 | 17/1 | 高度（米） | 56.11 |
|  | 单项工程9 | 10# |  | 建筑面积（平方米） | 10545.27 |  | 地上/下层数 | 17/1 | 高度（米） | 56.11 |
|  | 单项工程10 | 地下室 |  | 建筑面积（平方米） | 18868.79 |  | 地上/下层数 | 0/1 | 高度 | 4.00 |

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南新邑航建设工程有限公司 | 项目负责人 | 秦*航 | 433030********0639 | 湘243002178953 |
| 湖南新邑航建设工程有限公司 | 项目技术负责人 | 胡 * | 431281********0013 | B08093011300000025 |
| 湖南新邑航建设工程有限公司 | 施工员 | 骆*平 | 431226********5735 | 0432010194315009708 |
| 湖南新邑航建设工程有限公司 | 施工员 | 敖*林 | 431281********0418 | 0432210100015005665 |
| 湖南新邑航建设工程有限公司 | 质量员 | 舒*杰 | 431281********6010 | 0432210600015003975 |
| 湖南新邑航建设工程有限公司 | 安全员 | 彭*兰 | 430421********29148 | 湘建安C2（2020）002070 |
| 湖南新邑航建设工程有限公司 | 安全员 | 毛*能 | 433027********2614 | 湘建安C2（2021）1000000079 |
| 湖南新邑航建设工程有限公司 | 安全员 | 向*伍 | 431221********1016 | 湘建安C2（2021）0012089 |
| 湖南新邑航建设工程有限公司 | 总监理工程师 | 张*友 | 433027********3810 | 43010680 |
| 湖南新邑航建设工程有限公司 | 总监理工程师 | 罗 * | 433027********0014 | 43008253 |
| 湖南新邑航建设工程有限公司 | 专监 | 唐 * | 431228********1610 | XS20-N0040 |
| 怀化正诚项目管理有限公司芷江分公司 | 专监 | 阳*梅 | 431221********2266 | XS20-N0048 |
| 怀化正诚项目管理有限公司芷江分公司 | 监理员 | 毛*浪 | 433027********2618 | XY15-N0102 |
| 怀化正诚项目管理有限公司芷江分公司 | 监理员 | 张*勇 | 433027********0012 | XS19-N0032 |
| 怀化正诚项目管理有限公司芷江分公司 | 监理员 | 唐*丽 | 431228*******2103 | XY16-N0064 |

| 设计人员信息表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| 中慧长源工程设计集团有限公司 | 项目负责人 | 李 * | 230205********0825 | 5100973-010 | 建筑 |